重庆医科大学附属永川医院

比选文件

项目编号：2026FW064

项目名称：兴龙湖院区辅助用房建设工程

采   购   人：重庆医科大学附属永川医院

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

二〇二六年七月

目录

第一篇  比选邀请书	2

第二篇 供应商须知	5

第三篇  项目服务需求	13

第四篇  项目商务需求	14

第五篇  合同草案条款	15

第六篇  响应文件格式要求	17

（一）其他应提供的资料	18

（二）服务部分	21

（三）商务部分	23

（四）资格条件及其他	26

第一篇  比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对重医附属永川医院兴龙湖院区辅助用房建设工程进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。

一、比选内容

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重医附属永川医院兴龙湖院区辅助用房建设工程 | 1 | 建筑业 |  |

- 资金来源：

- 自筹资金,项目预算：990786.80元，最终报价不得超过预算，否则为“无效比选”。

- 三、供应商资格要求

成交供应商是指向采购人提供服务、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1.具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

- 四、比选有关说明

- （一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2026年7月10日）起三个工作日。

（三）凡有意参加的供应商，请于2026年7月10日0:00时至2026年7月14日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。

报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址以及法人授权文件，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区采购办21楼,李老师:023-85360767,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交纸质版报名资料（重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区采购办21楼）。

2、按时递交了响应文件（重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区采购办21楼2104）；

（五）比选地点：重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区采购办21楼2104

（六）响应文件递交开始时间：待定。见官网通知

（七）响应文件递交截止时间：待定。见官网通知

（八）比选开始时间：待定。

五、本项目无需购买比选文件

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的服务采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的服务，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效投标处理。

（九）本项目不接受合同分包、转包，否则按无效投标处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、现场踏勘

（一）各潜在供应商需充分了解现场状况，合理安排施工周期，编制响应文件时需提供施工方案、工期及施工进度表，供应商须到现场踏勘（工作日内），无论供应商是否前往现场踏勘，均视为已详细了解现场情况，踏勘现场产生的费用及安全责任由供应商自行负责。供应商踏勘现场时需向医院提供单位介绍信、踏勘现场人员的身份证复印件(身份证原件备查)。

八、联系方式

（一）采购人：重庆医科大学附属永川医院

联系人：李老师

电  话：（023）85360767

地  址：重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区采购办21楼

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：周老师

电  话：19946997890

地  址：重庆市永川区内环南路777号一区12幢附41号

第二篇 供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）报价要求：

1、本工程采用工程量清单计价，固定综合单价。

2、报价范围：各供应商应按照比选文件的施工内容范围的规定，对采购人提供的工程量清单，结合施工设计图纸的要求予以自主报价，按要求填写相应清单表格。工程量清单中的工程量是用作比选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是实际完成的工程量，并按有关规定计量的合格工程量；供应商可进行二次报价，供应商最后报价时，须以首次响应总报价为基数等比例下调，各分部分项工程量清单报价应与总价同比例下浮，不得调整报价结构，且不得高于首次响应报价。报价时，供应商应充分考虑施工区域、作业难度、施工难度、现场安全文明施工要求、质量要求、采购人各项管理规定等因素。

(三)报价原则

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

3.报价原则：由供应商以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围内的施工图纸内容、国家技术和经济规范及标准，按照现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关计价定额及配套文件为依据，供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成本工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式五份，其中正本一份，副本三份；电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，提供签字盖章完整的扫描件PDF格式，如不一致以纸质文件正本为准；推荐采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。

（八）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

1.供应商不符合规定的资格条件的；

2.供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选的；

3.供应商所提交的响应文件未按比选文件要求签署或盖章的；

4.响应文件含有使用科室不能接受的附加条件的；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）比选的；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7.同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

8.供应商以联合体形式参与比选的；

9.供应商进行合同分包的；

10.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

四、比选程序

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：

1、资格性符合检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供四张截图（截图模板见第七篇后模板）。

2、实质性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。实质性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇中所有部分 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第四篇中所有部分 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后90天内 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）比选结束后，评审小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

（一）评审办法

1.评审小组将依照本比选文件相关规定对服务和商务均能满足比选实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按商务条款（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则：

1. 资格符合性审查

依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从服务、商务等方面进行审查，以确定供应商是否满足实质性响应比选要求。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的服务采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、实质性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

4.成交供应商的确定：

（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

5.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

6. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法(2023年修订)》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。

七、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

九、代理服务费

代理服务费按照以下对应收取标准下浮40% 执行，以中标（成交）价为计费基数，采用差额定率累进法并结合代理服务费下浮率进行计算，由中标人（成交供应商）领取中标（成交）通知书时一次性支付给招标代理公司。

采购代理服务收取标准

| 服务类型 费率 计费基数（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

十、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  项目服务需求

一、项目概况

重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区辅助用房工程位于永川区兴龙大道D-1地块，根据医院使用需要，现拟利用原规划的值班楼区域修建1栋一层辅助用房，建筑面积约688㎡，建筑高度3.90m，框架结构。（值班楼区域原规划为地上26层、地下2层，现状为地下部分已建成，地上部分预留了一层墙、柱钢筋，并用C20混凝土保护（高度约2m），其他概况详见施工图）

二、技术要求及标准

（一）工程概况

1.工程名称：重医附属永川医院兴龙湖院区辅助用房建设工程；

2.工程地点：重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区；

3.建设单位：重庆永川区重医附属永川医院；

4.采购范围：包括完成招标范围内的结构、建筑、装饰、给排水、电气、智能化工程等。具体包含采购人提供的施工图纸范围内的全部内容、采购人发布的工程量清单、设计交底、采购文件、补遗资料、答疑资料、澄清资料及采购人要求实施的其他相关事项。

（二）供应商投入本项目团队须具备：

1、项目经理：

供应商须派1名项目经理作为现场代表，负责合同履行及现场协调管理。项目经理必须到本项目驻场履职，中途不得更换。如因特殊情况确需更换，供应商须在十五天前征询采购人同意，替换的项目经理须具备同等资格条件。供应商拟派的项目经理必须在供应商本单位注册，并具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

需提供以下证明材料：

(1)提供拟派项目经理身份证复印件（正反须复印在同一页）并加盖供应商公章；

(2)提供二级注册建造师证书复印件并加盖供应商公章；

(3)提供在本单位2026年1月至响应截止时间缴纳的养老保险证明复印件并加盖供应商公章；

(4)投标单位书面声明拟派项目经理未在其他在建项目任职并加盖供应商公章。

2、项目技术负责人：

拟派的项目技术负责人为本单位员工，具有建筑工程类中级及以上技术职称。

需提供以下证明材料：

①提供拟派技术负责人身份证复印件（正反须复印在同一页）并加盖供应商公章；

②提供职称证复印件并加盖供应商公章；

③提供在本单位2026年1月至响应截止时间缴纳的养老保险证明复印件并加盖供应商公章。

- 特种作业人员：

- 本项目若涉及特种作业，特种作业人员须持有建设主管部门颁发的相应专业特种作业证书，合同签订后提交采购人备案，非特殊原因不得更换，确需更换的需提前7天征询采购人同意（该项不作为资格条件）。

（三）供应商业绩要求：

供应商在2023年1月1日起至响应截止日止（以竣工时间为准）完成1个类似项目业绩。供应商须提供该业绩的“四库一平台”截图（有竣工验收信息），如不能提供“四库一平台”截图，则须提供合同+竣工验收证明材料+关键付款节点发票（首付款、结算款）复印件。

（四）质量要求

1、符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。非因采购人原因导致的质量缺陷，成交供应商应整改至合格标准，整改工作所需一切费用、时间和责任均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何直接或间接责任。（供应商须自拟承诺）

2、施工过程中应遵照现行国家有关规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

（五）材料要求

1、工程所用材料（设备）必须符合国家规范标准及设计文件、采购文件等要求。进场前须报采购人验收合格后方能投入使用。

2、所供设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，并提供相应合格证明资料（出厂合格证、质量证明书、出厂检验报告等）、质保书等，各项手续、文件必须真实完整有效可查。

3、严禁使用假冒伪劣产品，一经发现，该批次材料立即清退出场，并处该批次材料采购价两倍违约金，由成交供应商承担由此造成的一切损失。采购人有权进一步依据合同追究其违约责任（包括但不限于扣除履约保证金）。

（六）安全文明施工

1、成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，建立安全生产体系，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于成交供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

2、成交供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，成交供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担全部赔偿责任。

3、开工前须提交临时施工许可证申请，经相关部门审核通过并办理临时施工许可证后方可进行施工。为规范人员管理，施工期间，成交供应商工作人员须办理出入证明并加盖采购人公章生效使用。

4、施工过程中，施工区域须始终保持完全封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。遇有重要接待、重要会议、重要活动时，须严格按照采购人要求暂停施工。

5、供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制。施工噪音执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），昼间≤70dB，夜间≤55dB。高噪音作业（如混凝土浇筑、切割等）应尽量安排在昼间进行，不得影响采购人正常办公或诊疗。

（七）工程保修

1、工程保修期按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行：

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

工程保修期自工程竣工验收合格（以竣工验收报告签署日期为准）之日起计算。

2、工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

3、发生须紧急抢修的事故，成交供应商接到采购人通知后须在2小时内到达事故现场抢修；其他非紧急事故，成交供应商应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护。

4、质量保证期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改的，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。

5、采购人所采购的货物若属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（八）国家相关标准（节选，但不仅限于以下标准）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

# 第四篇  项目商务需求

一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间：施工合同签订后90日历天内完成本项目所有内容并通过竣工验收。

（二）实施地点：重庆永川区重医附属永川医院兴龙湖院区。

（三）开工时间：以采购人签发开工令或实际开工之日为准。

（四）验收方式：

1、验收单位：采购人组织相关部门共同验收。如验收不合格，供应商应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费。

2、设备和材料到货后，供应商应通知采购人对设备和材料进行验收，经验收合格后方可进行后续施工工作。

3、验收标准：满足图纸及技术要求，达到国家、重庆市及行业现行规范及验收合格标准。

4、采购人对工程质量提出异议要求检验或检测的：结果为合格的，费用由采购人承担；结果为不合格或达不到标准的，费用由成交供应商承担。

5、供应商须做好施工全过程中相关工程资料的留存并报送采购人存档，须有施工现场施工前后及期间相应节点的对比影像资料用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由供应商自行承担。

6、合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

（五）缺陷责任期及工程保修期

1、缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格（以竣工验收报告签署日期为准）之日起计算。

2、工程保修期按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

工程保修期自工程竣工验收合格（以竣工验收报告签署日期为准）之日起计算。

二、报价要求及工程结算

（一）报价要求

1、本工程采用工程量清单计价，固定综合单价。

2、报价范围：各供应商应按照比选文件的施工内容范围的规定，对采购人提供的工程量清单，结合施工设计图纸的要求予以自主报价，按要求填写相应清单表格。工程量清单中的工程量是用作比选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是实际完成的工程量，并按有关规定计量的合格工程量，供应商可进行二次报价，供应商最后报价时，须以首次响应总报价为基数等比例下调，各分部分项工程量清单报价应与总价同比例下浮，不得调整报价结构，且不得高于首次响应报价，报价时，供应商应充分考虑施工区域、作业难度、施工难度、现场安全文明施工要求、质量要求、采购人各项管理规定等因素。

3、报价原则：由供应商以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围内的施工图纸内容、国家技术和经济规范及标准，按照现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关计价定额及配套文件为依据，供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成本工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

4、本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关计价定额及配套文件中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用；施工组织措施费包干使用（安全文明施工专项费用除外），结算时不作调整；施工技术措施清单中以项计列的项目包干使用，结算时不作调整；施工技术措施若以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，结算时按实计取；

安全文明施工费应按照现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》渝建管〔2024〕38号合格标准计取；税金按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。成交后采购人无论任何因素不再对综合单价、施工组织措施费进行调整。比选报价由分部分项工程费、措施项目费（含安全文明施工费）、其他项目费（暂估价和暂列金额）、规费、税金组成。

5、供应商应结合施工图纸对工程量清单进行复核，如发现工程量清单中的数量与施工图纸中数量不一致，应在比选活动开始前书面通知或电话联系采购人进行核查，若有更正调整，采购人将以补遗文件的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

6、报价函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理。

7、采购人在工程量清单中所列出的专业工程暂估价、暂列金额，供应商不得修改。否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

8、工程量清单中的项、量、综合单价：

（1）除采购人对工程量清单内容进行补遗修改外，供应商在编制比选报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

（2）供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

（3）报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按比选报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

（4）本工程量清单的计量按照现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关计价定额及配套文件相应细目的“工程量计算规则”进行计算。除采购人另有规定外，凡超出图纸所示的任何长度、面积、体积、重量等均不予计量和支付。工程数量按设计数量净值计算，凡施工过程中的材料损耗、消耗，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由供应商纳入相关工程量清单中的综合单价内。

9、人工工日价格及材料采购及报价

（1）本工程人工工日价格参照距本项目采购截止时间最近一期《重庆工程造价信息》公布的永川地区综合工日价格及供应商自身实力自主报价。成交后，价格不作调整；

（2）本工程所用的材料（设备）由成交供应商自行采购，但所采购的材料（设备）必须符合国家规范标准及设计文件、采购文件要求，并提供相应合格证明资料（出厂合格证、质量证明书、出厂检验报告等）、质保书等。

（3）本工程所用的材料（设备）由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》距本项目采购截止时间最近一期公布的信息价并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价，并承担材料价格涨跌风险。成交后，材料（设备）价格均不作调整。

10、项目在实施过程中，若按约定的计量规则确认的完成工程量比已标价工程量清单载明工程量增加超过15%，且采购人发现成交供应商的已标价工程量清单相关清单子目中有严重不平衡报价的，采购人将对严重不平衡报价的清单子目综合单价进行修正，并按修正后的综合单价办理增加超过15%的部分的竣工结算，修正综合单价按照变更组价原则约定执行。

11、安全文明施工措施费：按照现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》渝建管〔2024〕38号合格标准计取。

12、规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率执行。

13、税金：按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。

14、本项目两次报价均采用人民币报价。

15、首次报价必须按照清单报价规则进行报价，暂列价、暂估（暂定）材料价等金额不得更改。

16、供应商未按要求进行报价的视为未进行实质性响应。

17、第二次报价按照工程总价进行报价（安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理）。

18、其他说明

（1）比选报价函中的总报价必须与工程量清单报价表所报金额一致，若不一致，作无效处理；供应商不得对采购人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征，否则按无效处理。

（2）按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，各种规费、环保费、检测试验费根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

（3）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

（4）每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其响应文件为无效。

（5）各供应商对于相同的工程量清单（即工作内容和项目特征描述相同）报价须一致。若出现报价不一致，按无效处理。

（6）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、地下管网状况、进出场道路、交通管制、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、水电接口、行车干扰、人行交通及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（7）各供应商根据采购人提供的工程量清单和《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的表格，结合本项目并根据实际情况填报工程量清单。

（8）本项目不接受合同分包，否则按无效处理；

19、本工程设置最高限价为990786.80元（含安全文明施工费34731.02元），供应商的比选报价不得超过采购人公布的总价最高限价及工程量清单单项最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

（二）结算原则

1、本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减而调整。除非合同另有约定，比选报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于供应商为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用。

2、工程结算价按下列方式计算：

工程结算价 = 分部分项工程量清单结算价 + 措施项目结算价 + 变更与现场签证结算价 + 规费 + 税金 + 合同约定的其他费用

具体结算办法：

（1）分部分项工程量清单结算价：工程量按实际完成且经验收合格的工程量计量。本项目有二次报价的，结算综合单价按成交下浮比例进行统一调整。调整比例 =（供应商最后总报价 - 不可竞争费用）/（供应商初始总报价 - 不可竞争费用）×100%。

（2）措施项目结算价：施工组织措施费按成交供应商响应时的报价包干结算（安全文明施工费除外）。施工技术措施清单中以项计列的项目包干结算；以项目编码、项目名称、项目特征列项的项目，按分部分项工程量清单结算原则执行。

（3）安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格的，则不计取。

（4）工程变更与现场签证：按采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算。已标价清单中有适用或类似子目的，按该子目或参照类似子目综合单价计价；无适用也无可参照子目的，按现行计价定额及相关文件重新组价，并按成交下浮率下浮，经采购人审核后作为结算综合单价。

（5）规费、税金：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

（6）工程竣工结算金额以最后一次审核单位的审定金额为准。

三、履约保证金

1、本项目履约保证金为成交金额的10%。

2、缴纳方式：成交供应商应在成交通知书发出后七个工作日内、合同签订之前以支票、汇票、本票、保函（收款人/受益人为采购人，见索即付不可撤销的银行保函，有效期须覆盖至预期竣工验收合格之日。如票证到期仍未验收合格，成交供应商应及时重新提交有效票证以确保在验收合格前采购人始终持有有效票证）或公对公转账的形式向采购人支付履约保证金。逾期未支付的，采购人有权取消成交供应商成交资格。

3、履约保证金不计息。

4、成交供应商提供的工程未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任的同时，扣除履约保证金，并赔偿所造成的损失。

四、付款方式

1、安全文明施工费：施工合同签订后，在成交供应商提供对应金额合格有效发票后20个工作日内，支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付，其余规定按渝建管〔2024〕38号规定执行。

2、月进度款：每月支付经采购人审核的当月实际已完成合格工程量80%的工程进度款（包含农民工工资）。

3、当进度款支付累计达到合同总价的80%（含一般设计变更）时暂停支付工程款，若有合同外较大工程量或重大设计变更，双方另行签订补充协议。

4、工程完工后，经采购人验收通过后支付至合同总价的85%。

5、工程竣工验收合格，完成竣工结算审核后支付至审定金额的97%，余下3%作为质保金,待质保期满且无质量问题后无息退还。

注：

（1）每月25日前成交供应商向采购人提交当月进度款资料（含能证明合格工程量的工程资料，包括但不限于隐蔽资料、自检报告等），进度款资料不得虚报工程量，否则采购人有权暂停受理当月进度款支付。

（2）首次工程进度款支付前，成交供应商须配合采购人完成合同报价清单的核对工作，否则采购人有权暂停受理进度款支付。

（3）农民工工资不低于当月审定合格进度产值的25%，由采购人直接汇入农民工工资专户。

（4）付款前，成交供应商须提供对应金额合格有效发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

五、违约责任

1、工期延误违约责任：

由于成交供应商原因逾期竣工的，每逾期一天，成交供应商每日向采购人支付合同价款千分之三的违约金。

逾期7日及以上不能交付的，成交供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同。若违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交供应商还应予以补足。

2、合同解除情形：

成交供应商出现下列情形之一时，采购人有权单方解除合同，要求成交供应商立即无条件退场，成交供应商应向采购人支付合同总价款10%的违约金并赔偿采购人全部损失：

（1）无正当原因停工三天或累计停工五天及以上的；

（2）恶意低价成交，施工期间以合同价款不足为由拒不执行或拖延执行合同时间达到三天或累计停工五天以上的；

（3）施工过程中分项工程验收不合格，拒不整改或整改后仍无法达到质量要求的；

（4）施工组织不力，经采购人指出后拒不整改或整改措施不力，致使工程已明显无法在规定工期内完成的；

（5）将合同的全部或部分转让给其他人的；

（6）施工现场管理人员不到岗或擅自离岗三次及以上的，或未经采购人同意擅自更换项目经理的；

（7）因成交供应商原因导致材料不合格或工程质量不合格，在指定期限内未完成整改或经整改一次仍不合格的；

（8）成交供应商明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

3、安全事故责任：

成交供应商应在事故发生后立即向采购人报告事故基本情况，采取措施防止事故损失扩大。采购人有权立即要求成交供应商暂停施工，成交供应商须在采购人规定时限内消除其责任范围内的事故影响，经采购人同意后方可复工。

安全事故造成成交供应商工作人员以外人员的人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担全部赔偿责任（包括但不限于医疗费用、财产损失、法律诉讼及律师费用等），采购人不承担任何连带责任。如因法院判决采购人承担了连带责任，采购人有权向成交供应商追偿。

因事故处理导致的工程延期交付，成交供应商应按本合同约定承担工期延误违约责任。若延误超过合同约定上限天数，采购人有权解除合同并追究成交供应商其他违约责任。

4、其他：

因成交供应商违约导致诉讼的，由此产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）由成交供应商承担。

第五篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、服务内容

合同包括以下内容：货物内容、服务内容、服务要求、双方权利及义务等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即项目总价。

（二）合同价格包含但不限于拆旧费、货款、税费、运输费、保险费、安装费、调试费等各项费用，所有税费由乙方负担。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足甲方提出的相关要求。

（二）如在使用过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（三）合同期内，在服务过程中出现的安全问题，乙方负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

八、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》有关条款，在合同期内，乙方对服务与合同要求不符承担责任，并且甲方已于规定合同期内提出违约，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决违约事宜。

（二）合同签订后，甲乙方双方均应遵守，任意一方违约，除按照合同约定承担违约责任外，还应承担自身违约而给对方造成的损失，损失范围包括但不限于仲裁费、鉴定费、保全费、差旅费、律师费等；违约金、赔偿金、相关损失和费用医院均可从成交供应商货款中扣除。

（三）乙方出现下列情况之一的，甲方有权随时终止合同：

1.合同有效期内，因政策调整变化、乙方所服务项目不满足相关政策，甲方有权提前解除或终止本合同，甲方应提前通知乙方，本合同自通知送达之日即解除或终止。

2.乙方提供虚假书面材料的（如：资质文件、合格证明等）和未遵守《廉洁购销合同》相关条款的；

3.未经甲方同意，乙方擅自变更公司名称或擅自停止服务的；

4.未经甲方同意，供货方擅自涨价或停止服务的。

十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询；信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国--信用服务--税收违法黑名单；信用中国--信用服务--失信被执行人（截图模板见第六篇后附件模板）。

# 五、其他应提供的资料

## （一）其他资料

1.其他与项目有关的资料

- 经济部分

#### （一）比选报价函

比选报价函

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，报价为人民币大写：     ；人民币小写：    元。其中安全文明施工费暂定金额为：    元。该工程项目经理为     ，质保期：     天，工期：     天。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件要求。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### （二）明细报价表

根据本项目的工程量清单报价。

# 二、服务部分

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

# 三、商务部分

## （一）按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

## （二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## （三）其它优惠承诺（格式自定）

# 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆医科大学附属永川医院  ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆医科大学附属永川医院    ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

信用中国--信用服务--严重失信主体名单查询（若网站更新则用最新版截图）

信用中国--信用服务--政府采购严重违法失信行为记录名单（若网站更新则用最新版截图）

信用中国--信用服务--税收违法黑名单（若网站更新则用最新版截图）

信用中国--信用服务--失信被执行人（若网站更新则用最新版截图）

其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：